# 《软件开发综合实践》学生实践指南八

## 前端技术整合、质量检查与成果验收

实施学期：2026年秋季学期

对应课堂作业：课堂作业八（第3周 周六 第1至8节，8学时）

对应大作业：平时大作业三（协作证据主来源）、期末大作业启动

# 第一部分 指南说明

## 一、本指南是什么

本指南是第八次课（收官课）的实践指南。本次课不再讲授新框架，而是把前七次课的全部成果组装成一个综合作品原型，并完成质量检查、同伴审查、轮值协调和期末大作业启动三件事。你在这节课做的整合练习，就是期末大作业的直接原型。

## 二、本次课你将完成什么

| 序号 | 产出 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 案例复现页面 | 迷你版校园信息中心：跟随教师完成的整合骨架 |
| 2 | 自主实践作品 | 个人技术整合练习：期末大作业的原型 |
| 3 | 同伴审查与轮值协调记录 | 临时学习小组互审意见与处理记录、协调记录 |
| 4 | 期末大作业实施计划初稿 | 任务分解、时间表、风险清单三张表 |
| 5 | 课堂实践进度报告八 | 当堂完成并提交雨课堂 |
| 6 | 50道选择题 | 覆盖八次课技术栈的综合测验 |

## 三、学习资源

| 资源 | 用途 |
| --- | --- |
| 实践指南一至实践指南七 | 各模块技术细节回顾 |
| Bootstrap中文文档（https://getbootstrap.com/docs/） | 组件与栅格查阅 |
| ECharts（https://echarts.apache.org/zh/option.html）与Chart.js（https://www.chartjs.org/docs/latest/）文档 | 图表配置查阅 |
| Three.js（https://threejs.org/docs/）与A-Frame（https://aframe.io/docs/）文档 | 三维部分查阅 |
| Git官方文档（https://git-scm.com/doc） | 仓库整理 |

建议：整合阶段遇到问题，先回对应实践指南查，再查官方文档。本次课的答案几乎都在你自己的前七次课成果里。

# 第二部分 需求分解与任务管理

## 一、为什么需要需求分解

期末大作业题目只有一个，但没有任何人能”一口气写完一个综合作品”。需求分解就是把大题目拆成一个个可在半天内完成、可验证的小任务。会分解任务，是这门课最想留给你的能力之一。

翻车警告：拿到题目直接开写，写到一半发现图表数据结构和页面对不上、三维区挤占图表时间——这是范围失控的典型症状，返工代价极大。

## 二、六模块分解法

以”校园公共信息与数据展示中心”为例，任何综合前端作品都可以拆成以下模块：

| 模块 | 内容 | 对应课堂 |
| --- | --- | --- |
| 1 页面结构 | 语义化骨架、导航、各区块 | 课堂一、二 |
| 2 样式与响应式 | CSS布局、Bootstrap组件、三档适配 | 课堂二、三 |
| 3 交互 | 表单、筛选、增删改查 | 课堂四、五 |
| 4 数据 | JSON加载、状态处理、本地保存 | 课堂五、六 |
| 5 可视化 | 两类以上有效图表 | 课堂六 |
| 6 三维展示 | Three.js或A-Frame场景 | 课堂七 |
| 贯穿 测试与仓库 | 质量清单、Git提交、README | 课堂一、八 |

拆分口径：每个模块继续拆到”一个任务＝半天能做完＋有明确验收标准”。例如”做可视化”不是任务，“加载JSON并渲染各月借阅量柱状图”才是任务。

## 三、任务清单与进度记录

用一张表管理任务，整合练习当堂建好，期末大作业继续用：

| 字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 动词开头，可验证 | 实现自习室按楼层筛选 |
| 技术 | 用课堂哪次课的什么技术 | 课堂五事件委托 |
| 优先级 | 必须／可选／不做 | 必须 |
| 验收标准 | 怎么算做完 | 选楼层后列表即时更新，Console无报错 |
| 状态 | 未开始／进行中／完成 | 完成 |

## 四、范围控制：必须、可选、不做

- 必须：题目最低功能要求，对应核心检查项，先做完。

- 可选：锦上添花的增强项，核心完成后再做。

- 不做：明确写下来不做的功能，防止范围膨胀。

红线：为期末大作业”显得厉害”而引入课堂未讲授的框架（React、Vue、后端服务等）属于超纲，不受认可且风险自担。技术栈完整性不等于把所有库都用一遍。

# 第三部分 技术整合的组织

## 一、文件与资源组织

integration/
├── index.html          统一入口
├── css/style.css       自定义样式（在Bootstrap之后引入）
├── js/app.js           自己的交互逻辑
├── data/data.json      数据文件
└── three-d/scene.html  三维展示页（或独立子页面）

原则：一页职责清晰，公共资源放公共目录，别人拿到你的仓库能按README跑起来。

## 二、各技术的职责边界

| 技术 | 只负责 | 不要用来 |
| --- | --- | --- |
| 原生JS | 核心逻辑、数据处理 | — |
| jQuery | 简化DOM查询与事件 | 与原生混写同一处逻辑 |
| Bootstrap | 布局与基础组件 | 全盘覆盖自己的CSS |
| ECharts/Chart.js | 图表渲染 | 两库画同一张图 |
| Three.js/A-Frame | 三维场景 | 塞进主页面拖慢加载 |

## 三、加载顺序与版本

- 库在前，自己的代码在后。

- CSS引入顺序：Bootstrap样式→自己的样式（保证能覆盖）。

- 所有CDN资源注明版本号，不要用latest。

翻车警告：脚本顺序反了会报$ is not defined或echarts is not defined；这类错误八成是加载顺序问题，不是代码写错。

## 四、全局变量与命名冲突

- 尽量用const，少暴露全局变量。

- 数据、渲染、事件分别命名（data、render、bindEvents），不要都叫a、b、tmp。

- 图表实例不要重复初始化——同一容器init两次会叠影。

## 五、统一入口与导航

所有模块通过index.html的导航进入，模块间用主题和数据衔接，不是四个孤立页面拼盘。导航当前项高亮是低成本高效果的整合感来源。

# 第四部分 质量检查清单

质量检查是本次课的新增核心技能。按以下五项逐一过，每项都要留证据（截图）。

## 一、功能与边界测试

- 每个功能按”正常输入→边界输入→非法输入”测三遍。

- 空数据、单条数据、超长文本都要试。

- 每个入口都能到达，每个按钮都有响应。

## 二、三档宽度与兼容

- 手机（375px）、平板（768px）、桌面（1200px+）三档检查布局。

- 无横向滚动条；图片不撑破容器。

- 至少在Chrome和Edge各打开一次。

## 三、错误处理三状态

断网、数据为空、数据格式错三种情况下，页面显示明确提示而不是白屏或报错卡死。故意实验：临时把JSON文件名改错再打开页面，看你的失败提示是否出现；测完改回来。

## 四、可访问性与键盘

- 图片有alt，表单有label。

- 只用Tab键能否走完主要操作。

- 不用颜色作为唯一信息提示。

## 五、仓库与README

- 提交历史真实分步，不是一次性的”final”。

- README含：项目简介、运行方法（双击index.html还是需要本地服务器）、目录说明、数据和资源来源。

- 第三方代码和素材注明来源与许可。

红线：错误隐藏不等于错误解决。把报错代码注释掉让Console变干净，验收现场解释时会被识破。

# 第五部分 同伴审查与轮值协调

## 一、同伴审查：审查什么

临时学习小组内互换整合练习，按四个维度审查：

| 维度 | 检查点举例 |
| --- | --- |
| 结构 | 语义化标签是否合理，文件组织是否清晰 |
| 命名 | 变量、函数、id命名是否表意 |
| 交互 | 事件是否生效，异常输入是否处理 |
| 可视化正确性 | 图表类型是否匹配数据，坐标轴与单位是否诚实 |

## 二、意见格式：优点、问题、建议

每条审查意见按三段写：

优点：导航结构清晰，移动端无横向滚动。
问题：自习室筛选切换楼层后列表未清空旧结果。
建议：render前先清空容器，或用新数组整体替换。

要求：意见具体、可执行、有依据。“挺好的”“不太行”不算审查意见。

## 三、被审查者的记录义务

收到意见后逐条登记处理结果：采纳（改了什么）、拒绝（为什么不改）、修改（部分采纳怎么调整）。处理记录是平时大作业三”同伴审查与协调”检查项的直接证据。

## 四、轮值协调四要素

每组指定一名协调员（轮值，人人都要当一次），组织一轮讨论并记录四要素：

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 议题 | 本轮讨论什么问题 |
| 参与人 | 谁参加了 |
| 分歧 | 出现了哪些不同意见 |
| 结论 | 最终怎么定的，依据是什么 |

## 五、边界

审查只提意见，不代改代码；协调只组织讨论，不替人做决定。每人提交的代码必须是自己写的，协作证据记录的是过程不是共同作品。

# 第六部分 课堂案例复现：迷你版校园信息中心

说明：本部分为必须完成的复现任务，完成情况计入平时成绩。跟随实践指南分步完成即可，无需自行设计。

案例目标：跟随教师搭建”迷你版校园公共信息与数据展示中心”骨架，体会”课堂成果→综合作品”的组装路径。在仓库中新建文件夹integration（可基于教师下发的案例仓库对照）。

案例四模块：首页（Bootstrap导航与卡片）、自习室查询（筛选交互）、使用统计图表（ECharts或Chart.js）、校园地标三维区（Three.js或A-Frame）。

## 第一步：入口与首页（第1次提交）

- 创建index.html，引入Bootstrap与自定义CSS。

- 搭建导航栏（首页、自习室、统计、校园三维四个入口）与首页卡片区块。

- 内容区先放占位文字，明确各模块位置。

- 提交：搭建整合骨架。

检查点1：四个导航入口可点击跳转；手机宽度下导航折叠正常。

## 第二步：查询交互与图表（第2次提交）

- 自习室区块：复用课堂五的筛选模式，按楼层／开放状态过滤自习室列表（数据可直接写死在JS数组）。

- 统计区块：复用课堂六的图表代码，加载data.json渲染各自习室使用量柱状图。

- 提交：交互与图表模块。

检查点2：筛选即时生效；图表有标题、单位与数据来源；Console无报错。

## 第三步：三维区与质量自查（第3次提交）

- 新建three-d/scene.html，把课堂七的场景搬进来作为”校园三维导览”入口，从首页导航可进入并返回。

- 按第四部分清单完成五项自查并截图（三档宽度、断网提示、Console）。

- 提交：三维区与自查证据。

检查点3：三维场景可从导航进入并正常渲染；自查截图齐全；git log三次提交说明具体。案例复现完成。

# 第七部分 自主实践任务：整合练习与协作记录

## 一、任务书

题目：完成个人技术整合练习，作为期末大作业的原型。主题自定（建议延续你的看板或三维主题，形成个人风格）。

基本要求（必须完成）：

| 序号 | 要求 | 是否达成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 至少整合四个模块：页面、样式、交互、数据或可视化（三维为进阶模块） |  |
| 2 | 统一入口与导航，各模块间数据或主题有衔接，不是四个孤立页面 |  |
| 3 | 按质量清单完成自查并记录（断网、空数据、三档宽度、Console） |  |
| 4 | 完成一次同伴审查：收到意见 + 逐条处理记录（采纳/拒绝/修改） |  |
| 5 | 参与一轮轮值协调并留下记录（议题、参与人、分歧、结论） |  |
| 6 | README含运行说明与资源来源说明 |  |
| 7 | 不少于3次有效Git提交，完成远程推送 |  |
| 8 | 完成期末大作业实施计划初稿（任务分解、时间表、风险清单） |  |
| 合计 |  | 50 |

独立研究任务（选做）：

以下任务课堂不讲授，需要你自己查阅官方文档或教程、动手试验后完成。做多少得多少，课上可能抽你讲思路。研究结果写入进度报告。

| 序号 | 研究任务 | 是否达成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可访问性审查研究：用浏览器Lighthouse对作品做可访问性（Accessibility）审计，记录报告发现的问题，至少修复3项并附前后得分对比，说明每项修复的理由 |  |
| 2 | 加载性能研究：查阅script标签defer与async属性的文档，结合Network面板分析页面加载顺序，优化脚本加载方式并截图对比优化前后的加载时间 |  |
| 3 | 标准校验研究：用W3C在线校验器（validator.w3.org）校验页面HTML，记录全部错误与警告，逐项修复后重新校验至无错误，截图留证 |  |

禁止事项：

- 不使用任何AI生成代码完成本任务。

- 不复制同学的实现，审查只提意见不代改代码。

- 不伪造审查与协调记录。

- 不为”显得厉害”引入课堂未讲授的框架或后端技术。

## 二、操作提示

- 不从零写：把课堂作业五的交互、作业六的看板、作业七的场景复制进新目录改造。

- 先画结构图：入口怎么进、几个页面、数据从哪来到哪去，画明白再动手。

- 整合一块提交一块：骨架→交互→图表→三维。

- 审查与协调安排在下午指定时段，按教师分组进行，记录当堂完成。

## 三、完成标准自检

| 自检项 | 完成 |
| --- | --- |
| 四模块以上整合且有统一导航 | □ |
| 模块间有数据或主题衔接 | □ |
| 断网/空数据/三档宽度测试有截图 | □ |
| Console无红色报错 | □ |
| 审查记录：意见具体、处理逐条 | □ |
| 协调记录：四要素齐备 | □ |
| README含运行与来源说明 | □ |
| 期末实施计划初稿完成 | □ |
| git log不少于3次提交，已push | □ |
| 进度报告八已完成 | □ |

## 四、提交物（下课前通过雨课堂提交）

- 仓库地址（GitHub或Gitee链接）。

- 源代码文件。

- 质量自查截图集。

- 同伴审查与轮值协调记录（按模板）。

- 期末大作业实施计划初稿。

- 课堂实践进度报告八（Word，按模板栏目填写）。

## 五、课后任务

平时大作业三在本次课后发布：一周内聚合课堂作业六至八成果提交。

# 第八部分 期末大作业启动

## 一、期末大作业是什么

统一题目的个人综合作品，覆盖八次课完整技术栈。六条最低功能要求、验收要求以当堂发布的正式文档为准。验收含现场环节：你要当面对教师解释自己代码的任意一段——解释不了视同非本人完成。

## 二、实施计划怎么写（初稿今天完成）

三张表：

| 表 | 字段 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 任务分解 | 任务、技术、优先级、验收标准 | 任务到模块到天，不写”完善前端”这种空话 |
| 时间表 | 日期、计划完成什么 | 从今天到提交日倒排，留3天缓冲 |
| 风险清单 | 风险、影响、应对 | 至少3条具体风险（“可能来不及”不算） |

## 三、验收提示

- 期末验收要求与作业模板一致：需求理解与任务管理、页面结构与样式、JavaScript交互与数据处理、数据可视化、三维展示、Git调试与测试、个人反思与现场解释，。

- 成绩来自质量和达成度，不来自代码行数。

- 今天完成的整合练习直接决定你的起点：模块齐了就专心打磨质量，还缺模块就先补必须模块。

# 第九部分 课堂实践进度报告八填写指引

进度报告八按模板十节填写（Word文档当堂完成）：

- 基本信息：姓名、学号、班级、日期、课堂作业八。

- 任务清单：案例复现（迷你版校园信息中心）与自主实践（整合练习与协作记录）完成状态。

- 案例复现记录：三步各做了什么，附运行截图；写出一处你与教师案例不同的地方。

- 自主实践说明：整合了哪些课堂成果；作品结构提纲；同伴审查记录（意见与逐条处理）；轮值协调四要素记录；期末作品实施计划。

- 代码仓库证据：仓库地址；提交记录表；git log输出截图。

- 测试与运行证据：五项质量检查的截图（重点：三档宽度与断网提示）。

- 问题与解决：记录至少一个整合过程中的真实问题（加载顺序、命名冲突、图表叠影等），写清现象、排查过程、解决方法。

- 自检清单：按模板逐项勾选。

- 当次收获：用自己的话写三至五句；可包含对期末大作业的准备情况评估。

- 工具使用声明：如查阅教程或使用AI辅助请注明出处和用途。

# 第十部分 50道选择题应试指南

选择题当堂进行，可查阅全部实践指南和教程。本卷为收官综合测验，覆盖八次课技术栈。

命题范围与知识点清单一致：

| 范围 | 题量 | 考什么 | 复习位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分解、范围与任务管理 | 12 | 六模块分解法、任务清单要素、范围控制（必须/可选/不做） | 本指南第二部分 |
| 技术整合、依赖与选型 | 13 | 文件组织、职责边界、加载顺序、全局冲突、统一导航 | 本指南第三部分 |
| 测试、可访问性、复现与质量 | 15 | 五项清单内容、三状态处理、三档宽度、README要素 | 本指南第四部分 |
| 同伴审查、职业规范与AI使用边界 | 10 | 审查维度、意见格式、协调四要素、学术诚信边界 | 本指南第五部分 |

答题策略：综合题先判断”这个需求属于哪个模块、课堂讲过的技术里谁最合适”；质量检查题回忆自己当堂做过的五项自查；不要凭印象抢答加载顺序题，先在草稿上排一遍。

# 附录一 质量检查清单速查表

| 检查项 | 通过标准 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 功能与边界 | 正常、边界、非法输入三遍不崩 | 截图 |
| 三档宽度 | 375/768/1200px无横向滚动 | 三张截图 |
| 错误三状态 | 断网、空数据、格式错有提示 | 断网截图 |
| 控制台 | 无未处理红色报错 | 截图 |
| 可访问性 | 有alt、有label、可Tab操作 | 抽查截图 |
| 仓库 | 提交分步真实、README可按说明复现 | git log截图 |

# 附录二 整合常见问题与处理

| 现象 | 常见原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| $ is not defined | jQuery加载顺序在后 | 库在前，代码在后 |
| 图表不显示 | 容器高度为0或重复初始化 | 给容器定高；init前判断实例 |
| 样式不生效 | 引入顺序错或选择器优先级低 | 自定义CSS放Bootstrap后；提高选择器特异性 |
| 筛选后残留旧数据 | 未清空容器 | render前innerHTML = ’’或整体替换数组 |
| 三维页返回后卡顿 | 渲染循环未停止 | 页面隐藏时停止requestAnimationFrame |

# 附录三 期末大作业最低功能自查

| 要求 | 是否满足 |
| --- | --- |
| 覆盖HTML、CSS、JavaScript和Git | □ |
| 至少一种数据可视化技术有效使用 | □ |
| jQuery或Bootstrap至少合理使用一种 | □ |
| Three.js或A-Frame至少完成一种三维展示 | □ |
| 响应式适配手机与桌面 | □ |
| 错误提示完整，Console无报错 | □ |
| README可让他人复现运行 | □ |